Definition of Ready

# Team Deadline

## Definition of Ready pro story

* Story je zařazena do aktivního sprintu
* Specifikována požadovaná funkčnost
  + Co má funkce dělat
  + Jak bude fukčnost demonstrována
* Splněny předpoklady pro zahájení práce
  + Story, na které je třeba navázat
  + Technologie, které je třeba připravit
* Připraveny všechny tasky
  + Analytické
  + Programátorské
  + Testerské
  + Dokumentační
  + Administrativní (akceptace)
* Specifikována akceptační kritéria
* Určena osoba zodpovědná za akceptaci story

## Definition of Ready pro sprint

* Vytvořen backlog sprintu
* Proveden základní rozpad všech story na dílčí úkoly
* Provedena prioritizace všech story ve sprintu
* Provedeny odhady všech tasků
* Suma odhadů odpovídá předpokládané časové kapacitě sprintu
* Pracnost je rovnoměrně rozdělena mezi řešitele v týmu