Zápis

* Schůzka proběhla za účasti všech členů.
* Bylo probráno vykazování a připomenuta povinnost vykazovat průběžně.
* Zápisy ze schůzí se budou dávat do speciální složky v Gitu.
* Každý ze členů sdělil na čem od poslední schůze pracoval.
* Byla vysvětlena synchronizace Gitu a naplánována krátká schůze, která se mu bude věnovat.
* Ve ScrumDesku bylo demonstrováno jak vykazovat a byly vyřešeny problémy s duplicitními výkazy a zodpovězeny dotazy.
* Je nutné naplánovat sprinty - k tomu je potřeba vytvořit rozpad na tasky a doplnit do ScrumDescu.
* Kdo ještě nemá ve ScrumDescu fotku, měl by si ji tam přidat, protože to usnadňuje identifikaci.
* Členům byly přiděleny epicy, které je potřeba rozpadnout na jednotlivé userstories a tasky a doplnit ke každému i odhad pracnosti.
* Dále je potřeba udělat tickety na vytvoření povinných výstupů.
* Nejbližší plán je rozdělit jednotlivé tasky do sprintů - bude realizováno na větší schůzce, která se naplánuje co nejdříve.
* Proběhla konzultace a připomínky k DoD, DoR a BM. Další připomínky možné ještě do zítřejšího večera.
* Zítra proběhne krátká schůze za účelem synchronizace Gitu a případných připomínek k DoD, DoR a BM.