Zápis

* Schůzka proběhla za účasti všech členů.
* Byly zkontrolovány rozpady jednotlivých epiců a řešeno co kde chybí, co je potřeba změnit a doplnit.
* Byly naplánovány celkem 4 sprinty, první aktuálně běží. Termíny ukončení sprintů korespondují a harmonogramem povinných výstupů.
* Byly rozplánovány hodiny a konzultováno jaké tasky jsou podhodnocené.
* Jednotlivé userstories byly rozděleny do sprintů a byla zkontrolována časová náročnost.
* Byly rozděleny jednotlivé typy tasků na členy: Analýza – Bára; Vývoj – Lukáš, Jakub, Milan; Dokumentace a testy – Štěpán; Honza bude flexibilně vypomáhat kde bude potřeba.
* Bylo dohodnuto, že každý si přiřadí tasky, které může udělat a následně proběhne společná revize hodin.
* Hlavní úkoly pro následující období: Doplnit tasky které chybí; Zrevidovat odhady časové náročnosti; V rámci sprintu č.2 si rozebrat tasky.
* Bylo dohodnuto, že se od sponzora vyžádá zpětná vazba na aktuální vývoj.
* Další schůzka bude naplánována až po obdržení této zpětné vazby.